Gołdap, dn. 19.01.2022 r.
WA.1431.1.2022
Mirosław Słapik
ul. Żeromskiego 8A/70
19-500 Gołdap

Gmina Gołdap w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 05.01.2022 r. o udostępnienie informacji publicznej, dotyczącej harmonogramu prac związanych z kontynuowaniem budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi przedłożonym DEFRR Urzędu Marszałkowskiemu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na wstępie informuje, że harmonogram na który Pan powołuje się jest już nieaktualny, gdyż został zaktualizowany. Niemniej jednak odpowiadając na Pana pytania cyt.:
„Czy te działania zostały wykonane i w jakim terminie?
Są to:

-Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji budynku Zakładu Przyrodoleczniczego – zgodnie z umową nr WIK.7031.147.2021 z dnia 15.10.2021 r. oraz aneksem nr 1 z 05.11.2021 r. (przewidziany w harmonogramie termin to listopad 2021 r.)

-Zakończenie prac projektowych zgodnie z umową WIK.7031.28.1.2021 z dnia 07.04.2021 r. na usunięcie wad i rozbieżności dokumentacji projektowej Zakładu Przyrodoleczniczego (przewidziany w harmonogramie termin to listopad 2021 r.)

-Procedura odbiorowa ww. prac projektowych. Weryfikacja i sprawdzenie przedstawionego opracowania. Ewentualne uwagi i poprawki (przewidziany w harmonogramie termin to grudzień 2021 r.)”

Informuje, że ekspertyza stanu technicznego konstrukcji budynku Zakładu Przyrodoleczniczego została wykonana w terminie do 15.11.2021r. Odnosząc się do zakończenia prac projektowych na usunięcie wad i rozbieżności dokumentacji projektowej informujemy, że termin ww. prac z uwagi na nieprzewidziane okoliczności został zmieniony, a tym samym termin procedury odbiorowej prac projektowych.

Z Up. BURMISTRZA
        mgr inż. Magda Kardel
        ZASTĘPCA KIEROWNIKA
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH