Gołdap, 15.12.2021 r.

Pani

Wioletta Anuszkiewicz

Przewodnicząca Komisji Oświaty,

Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki

Rady Miejskiej w Gołdapi

Pan

Zbigniew Mieruński

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

w Gołdapi

WA.0003.52.2021

W odpowiedzi  na pytania w sprawie inwestycji zaplanowanych do realizacji w budżecie Gminy Gołdap na rok 2021 (stan na 30.11.2021 r.) z dnia 30.11.2021 r.(data wpływu 02.12.2021 r.) następującej treści cyt.:

„1. Które z uchwalonych w budżecie Gminy Gołdap na rok 2021 inwestycji i przedsięwzięć nie zostały zrealizowane w całości lub w części i co było przyczyną zaistniałej sytuacji?

2. Jak zostały zagospodarowane środki finansowe (na co przeznaczone), z inwestycji                                  i przedsięwzięć, które nie zostały zrealizowane?

3. Czy były inwestycje lub przedsięwzięcia, na które były zabezpieczone w budżecie środki własne Gminy Gołdap, a w trakcie roku budżetowego udało się pozyskać na ich realizację środki zewnętrzne? Jeżeli tak, to proszę wskazać te inwestycje i przedsięwzięcia oraz kwotę pozyskaną na ich realizację. Prosimy również o informację na co zostały przekazane środki finansowe, które były zaplanowane na dany cel.” informuję:

Ad.1. Następujące inwestycje nie zostały zrealizowane w całości lub w części:

1) droga osiedlowa w Babkach - były ogłoszone dwa przetargi na wykonanie robót budowlanych.                 W obu przypadkach najkorzystniejsze oferty były wyższe o prawie 70 tys. zł od kwoty zabezpieczonej w budżecie (140 000 zł),

2) przebudowa ulicy Ełckiej (dokumentacja) - ze względu na ograniczone możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego w 2021 r. wykonanie dokumentacji zostało zaplanowane w projekcie budżetu na 2022 r. W 2021 r. zostały złożone wnioski o dofinansowanie budowy, przebudowy dróg na które były wcześniej opracowane dokumentacje techniczne (m.in. ul. Boczna, Olecka, Polna, Wczasowa, droga przez Bronisze),

3) łącznik pieszo - rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego - we wrześniu 2021 roku została zakończona procedura komunalizacji działek skarbu państwa - zarządzanych wcześniej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Po komunalizacji przystąpiono do aktualizacji dokumentacji. Inwestycja zaplanowana w projekcie budżetu na 2022 r. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w 2021 r. również była planowana z RFIL),

4) przebudowa drogi w Dunajku - ze względów technicznych oraz na duże koszty przebudowy na istniejącej działce podjęto działania związane z zamianą gruntów z właścicielem sąsiednich działek w celu pozyskania działki nie wymagającej dużych nakładów finansowych na wykonanie drogi dojazdowej. Zamiana gruntów zaplanowana została w 2022 r. i zostanie przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Inwestycja zaplanowana w projekcie budżetu na 2022 r.,

5) przebudowa drogi w Siedlisku - jak wyżej,

6) przebudowa drogi wewnętrznej w Kolniszkach - w ogłoszonym pod koniec października br. zapytaniu ofertowym nie wpłynęła żadna oferta. Inwestycja zaplanowana w projekcie budżetu na 2022 r.,

7) dokumentacja ryneczku do sprzedaży produktów rolnych przy Pl. Zwycięstwa - ze względu na brak możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania na realizację inwestycji nie przystąpiono do wykonania dokumentacji,

8) wiata rowerowa przy Pl. Zwycięstwa – w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego wartość robót przekroczyła o 14 tys. zł kwotę zaplanowaną w budżecie na 2021 r. (12 000,00 zł),

9) modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi - ze względu na brak zewnętrznych źródeł dofinansowania nie rozpoczęto realizacji inwestycji,

10) mural z okazji 450 rocznicy nadania praw miejskich – przeprowadzono kilkukrotnie zapytania ofertowe, jednakże okoliczności związane z pandemią COVID nie doprowadziły do zawarcia umowy na wykonanie zadania. Wykonawca wyłoniony  w ostatnim zapytaniu ofertowym odstąpił od podpisania umowy,

11) budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap - w 2021 roku trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji uzupełniającej. Wykonano także prace zabezpieczające obiekt na okres zimowy. Planowane zakończenie inwestycji IV kwartał 2023 roku.

Ad.2. Niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają                      z upływem roku budżetowego zgodnie i na zasadach  art. 263 Ustawy o finansach publicznych. Organ stanowiący może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin ich realizacji w następnym roku budżetowym. Gmina nie ma obowiązku przeznaczania niewykorzystanych w roku poprzednim środków na te same cele w roku następnym. Środki te stanowią ogólną nadwyżkę, którą Gmina może przeznaczyć w kolejnym roku budżetowym na inne cele zgodnie z decyzją organu stanowiącego.

Ad. 3. Nie było takich inwestycji.

Z poważaniem