Załącznik nr 3- Wzór umowy

###### UMOWA NR WIK.7031......2021
”Dostawa i montaż barier drogowych U-12a na stopie celem wykonania zabezpieczenia obiektu mostowego w miejscowości Kołkowo”
W dniu …........................... r. w Gołdapi, pomiędzy:
Gminą Gołdap, reprezentowaną przez:
Joannę Magdalenę Łabanowską – Zastępcę Burmistrza Gołdapi
przy kontrasygnacie Edyty Rity Białek – Skarbnika Gminy Gołdap,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,

w oparciu o Zarządzenie nr 986/III/2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane przez Gminę Gołdap, których wartość netto nie przekracza kwoty 130 000 zł została zawarta umowa o następującej treści:

   § 1.
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z wynikiem zakończonego zapytania ofertowego pn.:”Dostawa i montaż barier drogowych U-12a na stopie celem wykonania zabezpieczenia obiektu mostowego w miejscowości Kołkowo”, oraz dokonaniem przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie określonym w szczegółowym sposobie wykonania przedmiotu zamówienia oraz ofertą stanowiącymi integralną część umowy.
2. Szczegółowy zakres będący przedmiotem umowy określono w treści zapytania ofertowego oraz w ofercie, które w razie jakiejkolwiek wątpliwości stanowić będą podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności użycia materiałów, które powinny być dopuszczone do obrotu i powszechni stosowane w budownictwie.

      §2.
Termin realizacji
Termin wykonania prac: do 17.09.2021 r.

§ 3.
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Strony ustalają w wysokości ……………………. (słownie zł: …………………………….......................................).
2. Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
4. Faktura powinna być wystawiona na Gminę Gołdap, Pl. Zwycięstwa 14, NIP 847-158-70-61. 5. W przypadku zwłoki w opłacie należności obowiązują odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 4.
Obowiązki.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z warunkami określonymi w szczegółowym sposobie wykonania przedmiotu zamówienia
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełny zakres rzeczowy prac.
4. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) Odebrania przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu jego stanu tj.: brak uszkodzeń, stabilność konstrukcji, zgodność z opisem przedmiotu zamówienia.
     b) Dokonania terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane przedmiotu umowy.

§ 5.
Przedstawicielstwo
1. Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą:
a) Magdę Zymkowską- inspektora ds. usług komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych, tel. kontaktowy 87 615 60 52, e-mail: magda.zymkowska@goldap.pl;
b) Jarosława Duchnowskiego- kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych, tel. kontaktowy 87 615 60 21, e-mail: jaroslaw.duchnowski@goldap.pl;
2.Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym: .................................................., tel. kontaktowy…………………., e-mail:……………………………………….

§ 6.
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy- w wysokości 1% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze- w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy- w wysokości 15% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust.1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego- w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust.1.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. W przypadkach wymienionych w ust. 1, Wykonawca wystawi fakturę na 100 % wynagrodzenia umownego, a Zamawiający przedstawi pisemne obliczenie kar umownych, o które pomniejszy wynagrodzenie w formie potrącenia.
5. Wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości umowy.

§ 7.
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

§ 8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszystkich zmianach adresu, danych kontaktowych oraz statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze strony.

        ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

        1........................................	1..........................................

        2…………………….........
        (kontrasygnata Skarbnika)

Sporządziła: Magda Zymkowska