**Załącznik nr 2.3. – część 3**

**Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia**

**1. Opis przedmiotu zamówienia:**

**Przedmiotem zamówienia jest konserwacja przepustów i poboczy dróg gminnych poprzez czynności i prace takie jak:**

a) koszenie 1000 km poboczy wzdłuż dróg gminnych i przydrożnych rowach na terenie gminy Gołdap wraz z dokaszaniem w trudno dostępnych miejscach przy czym wysokość roślinności po skoszeniu nie może przekroczyć 5cm; zakres prac obejmuje również cięcie pojedynczych odrostów krzaków i drzew,

b) wycinkę krzewów oraz gałęzi drzew rosnących w zwarciu dróg gminnych wraz z ich utylizacją – około 10000m2,

c) czyszczenie około 50 mb przepustów o średnicy od 300 mm do 800 mm,

d) mechaniczna ścinka poboczy i skarpy rowuna drogach gminnych gruntowych o grubość ścinania do 20 cm i maksymalnej szerokość do 2,5 m w ilości około 22 000 m2 oraz wywóz urobku w zakresie własnym wykonawcy,

f) mechaniczna ścinka poboczy i skarpy rowuna drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej (asfalt)o grubość ścinania do 20 cm i maksymalnej szerokość do 2,5 m w ilości około 2000 m2 oraz wywóz urobku w zakresie własnym wykonawcy,

g)czyszczenie około 2000 mb rowówpoprzez usunięcie namułu i ich pogłębienieprzy czympogłębienie mechaniczne rowów przy drogach gminnych wiąże się również z karczowaniem krzaków oraz transportem urobkupozakończeniu prac.

2. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczenia jezdni po wykonanych pracach.

3. Zakres oraz termin wykonania prac objętych przedmiotem umowy, każdorazowo określi Zamawiający informując Wykonawcę w formie pisemnego lub telefonicznego zlecenia.

4. Termin zakończenia prac przez Wykonawcę nie może przekroczyć 4 dni roboczych od dnia zlecenia, chyba, że strony umowy określą w formie pisemnej inny termin wykonania**.**

5. Wykonawca zapewnia w czasie trwania umowy obsługę personalną i techniczną na powierzonych terenach, sprzętem własnym lub pozyskanym własnymi staraniami.

6. Każdorazowa zlecona usługa musi być potwierdzona dokumentem, określającym miejsce wykonania zlecenia, podpisanym przez pracownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną i Wykonawcę.

7. Wykonawca zgłasza zakończenie każdego zleconego etapu niezwłocznie po jego wykonaniu

8. Dowóz lub przemieszczanie się sprzętu będzie odbywać się między innymi po drogach powiatowych i wojewódzkich na których w części obowiązuje m.in. zakaz poruszania się pojazdów o ograniczonej masie np. 8 ton w zawiązku z powyższym Wykonawca (w przypadku poruszania się samochodami lub sprzętem mechanicznym po drogach, na których istnieją ww. zakazy) zobowiązany będzie do uzyskania na własny koszt, stosownych zezwoleń od zarządcy drogi.

**Ostateczny zakres oraz lokalizacja robót i prac będzie określana w miarę potrzeb przez Zamawiającego poprzez szczegółową lokalizację miejsc wykonywania wyżej opisanych czynności.**