Załącznik nr 2- Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr WIR.7031…...2026

Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP Grabowo

Zadanie dofinansowane z dotacji budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

zawarta w dniu ………………. r. w Gołdapi, pomiędzy:

Gminą Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP 847-158-70-61 reprezentowaną przez:

…………………………….

przy kontrasygnacie ………………………..

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………….. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie ……………………… jako ……………..            z siedzibą w …………………………. NIP …………………………, REGON ……………………………….

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,

w oparciu o Zarządzenie Nr 653/XII/2025 z dnia 31 grudnia 2025 r. w sprawie określania regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane przez Gminę Gołdap, których wartość 
nie przekracza kwoty 170 000,00 zł umowa o następującej treści:

§ 1.                                                                                                                                                                                  Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania Wymianę pokrycia dachowego na północnej części budynku nr 9a 
w Grabowie w ramach zadania pn.: Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP Grabowo. Budynek zlokalizowany jest na dz. nr geod. 134/8 ob. Grabowo. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań  w  zakresie ochrony przeciwpożarowej.

2. Zakres prac został obejmuje rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego z blachodachówki, rozbiórkę łat, kontrłat oraz membrany dachowej wraz z ich utylizacją oraz ułożenie nowej membrany dachowej, łat, kontrłat i ułożenie nowej blachodachówki w kolorze istniejącego pokrycia dachowego, istniejące obróbki dachowe należy wykorzystać do ponownego montażu.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu 
w terminie w niej uzgodnionym.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w sposób należyty i nie wnosi do niego uwag.

§ 2.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji umowy: do 27.11.2026 r.

§ 3.                                                                                                                                                                                      Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie do 5 dni licząc od dnia  podpisania umowy,

2) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

3) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego i zabezpieczenie go,

2) należyte wykonanie przedmiotu umowy,

3) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco odpadów i śmieci,

4) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

5) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

6) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

7) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

8) informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

9) wykonywanie wszystkich rodzajów robót zgodnie z wiedzą techniczną oraz technologią przewidzianą dla tego rodzaju robót.

§ 4.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Cenę za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Strony ustalają jako ryczałtową  w wysokości

………………  złotych  brutto (słownie: ……………………. brutto).

2. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,

w terminie  30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia jest wystawiona przez Wykonawcę przy użyciu KSeF ustrukturyzowana faktura adresowana na Nabywcę: Gminę Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, NIP 847-158-70-61 oraz Odbiorcę:

Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP 847-000-28-16.

4. Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur. Moment ten rozpoczyna bieg terminu płatności.

5. Faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu KSeF w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę.

6. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej

w KSeF z uwagi na awarie KSeF, o której mowa w art. 106 nf ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.) faktury będą przekazywane w postaci uzgodnionej przez Strony.

7. Jeżeli umowa będzie realizowana z pomocą podwykonawców warunkiem zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia jest uregulowanie przez niego wszystkich zobowiązań za prace wykonane przez podwykonawców i przekazanie Zamawiającemu:

1)	kopii faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty łącznie

z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty podwykonawcy należnego wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,

2)	pisemnego oświadczenia Podwykonawcy, że nie rości on żadnych praw wobec Zamawiającego co do kwoty należnej mu za wykonane roboty, dostawy lub usługi.

8. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

9. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę.

§ 5.

Odbiór

1. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy składa pisemny wniosek o dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia.

2. Jeżeli Zamawiający uzna, że prace zostały zakończone wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą termin przeprowadzenia czynności odbiorowych nie dłuższy niż 7 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu prac.

3. Podstawą przyjęcia wykonania przedmiotu umowy i zakończenia jej realizacji będzie podpisany przez strony umowy lub ich przedstawicieli protokół odbioru prac.

§ 6.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia, określonego w  § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji jakości – w wysokości 0,4% wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki  liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi– w wysokości 0,4% wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy– w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1,

e) 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków 
i zobowiązań wynikających z umowy.

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony niniejszej umowy, nie mogą przekroczyć 30% ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§ 7.

Gwarancja wykonawcy

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36  miesięcy od dnia odbioru końcowego.

2.  Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.

3. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na własny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstałych w okresie trwania gwarancji.

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

§ 8.

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

§ 9.

Przedstawicielstwo

1. Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą:   ………………………….

2. Kontakt wykonawcy:  ……………….

§ 10.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszystkich zmianach adresu, danych kontaktowych oraz statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego 
i likwidacyjnego.

4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. 
W przypadku  nie dojścia do  porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze strony.

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA