UMOWA NR WIK.7031...........2016

W dniu ..........................2016 r. w Gołdapi, pomiędzy:
Gminą Gołdap, reprezentowaną przez:
…................................................................................
przy kontrasygnacie ….......................................................................................................................
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ –zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,
w oparciu o art.4. pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

   § 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane – przebudowa chodnika w miejscowości Kolniszki.
2. Planowany zakres prac, objętych umową, zawiera kosztorys ofertowy , stanowiący integralną część umowy.

        § 2. 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem jej podpisania.
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do 22.12.2016 r.
3. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy jest możliwa w następujących przypadkach:
a) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
c) w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wystąpią niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych zgodnie z technologią, termin zostanie przesunięty o czas przerwy,
d) w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wystąpią zdarzenia losowe o charakterze siły wyższej, termin zostanie przesunięty o czas przerwy na usunięcie ich skutków.
4. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 3, strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie aneksu.

        § 3.
Do koordynacji i współpracy przy realizacji robót wyznacza się :
ze strony Zamawiającego: ….....................................................................................................
ze strony Wykonawcy.................................................................................................................

        § 4. 1. Cenę za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy (wraz z podatkiem VAT), Strony ustalają jako kosztorysową w wysokości …............................... złotych brutto. (słownie złotych .....................................................................................
....................................................................................................................................................................................................).
2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego obliczona według ilości faktycznie wykonanych jednostek robót (potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego) i cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym.
3. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
4. Wynagrodzenie za zrealizowany zakres zadania może być rozliczane na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę nie częściej niż raz na miesiąc, po uprzednim podpisaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego protokołu częściowego odbioru robót, potwierdzającego prawidłowość ich wykonania.
5. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą wystawione przez Wykonawcę faktury adresowane na Gminę Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, NIP 847-158-70-61, zawierające zestawienie wykonanych prac.
6. Jeżeli umowa będzie realizowana z pomocą podwykonawców do każdej faktury, z wyjątkiem pierwszej, będzie dołączone pisemne oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu przez niego na rzecz podwykonawców należności z tytułu dotychczas wykonanych przez nich robót, zgodnie z terminami płatności, wynikającymi z umów zawartych z podwykonawcami. Brak takiego oświadczenia będzie podstawą nieprzyjęcia do realizacji faktury przez Zamawiającego.
7. W przypadku opóźnienia w opłacie należności obowiązują odsetki ustawowe za opóźnienie.
8. Maksymalna łączna wartość wynagrodzenia brutto nie może przekroczyć wartości środków finansowych zabezpieczonych przez Zamawiającego na realizację przedmiotowego zamówienia, które w dniu podpisania umowy wynoszą …........................zł
§ 5.

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacją techniczną i wiedzą techniczną oraz technologią przewidzianą dla tego rodzaju robót.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełny zakres rzeczowy robót.
3. Dopuszcza się, aby roboty, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego, były wykonywane przy pomocy podwykonawców.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

§ 6.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania prac związanych z umową, w szczególności za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo ruchu, oznakowanie terenu robót, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu umowy lub z powodu jej niewykonania w terminie.

        § 7.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie stosowne uprawnienia do wykonywania prac objętych umową oraz uzyska wszelkie konieczne zezwolenia, materiały i urządzenia we własnym zakresie, nie obciążając za to dodatkowo Zamawiającego.
2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazywania wszystkich dokumentów określonych w ust. 1.

        § 8.
1. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 4 ust. 1 . 2. W przypadku nieterminowego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 4 ust. 1.

        § 9.
1. Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.
2. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni usuwanie wad i usterek na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. W przypadku nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci usunięcie wad i usterek innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę, na co on wyraża zgodę.

        § 10.
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się obowiązujące przepisy prawne, w szczególności Kodeks Cywilny.

        § 11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

        § 12.
Wykaz załączników do umowy:
Kosztorys ofertowy

        ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

        1.

        2.