Załącznik nr 11 do SIWZ

UMOWA NR WA-ZP.272....2017

zawarta w dniu .............. 2017 r. w Gołdapi, pomiędzy:
Gminą Gołdap, reprezentowaną przez:
…................................ – Burmistrza Gołdapi
przy kontrasygnacie …............................. – Skarbnika Gminy Gołdap,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
...................................................................................................................................................... wpisanym do .................................................. w ........................................ pod nr ....................
- zwaną w dalszej części umowy „Inżynierem Kontraktu” lub „WYKONAWCĄ”,
reprezentowaną przez:
- .................................................
- .................................................

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu …......................, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług nadzoru technicznego poprzez pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu projektu pn.: „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi”, dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020.

§. 1
Przedmiot umowy i oświadczenia stron

1. Zamawiający zleca, a Inżynier Kontraktu przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem jest świadczenie usług nadzoru technicznego poprzez pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres świadczonej usługi i obowiązki spoczywające na Inżynierze Kontraktu zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
3. Inżynier Kontraktu oświadcza, że:
a) zapoznał się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczącymi z projektem pn.: „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi”;
b) posiada dostateczną wiedzę i doświadczenie, zapewni niezbędną obsługę personalną oraz potencjał organizacyjny gwarantującą należytą i terminową realizację przedmiotu Umowy;
c) zapoznał się z przedmiotem zamówienia, miejscem realizacji Projektu i zakresem składających się na niego zadań oraz nie wnosi do nich uwag;
d) posiada praktyczną wiedzę w szczególności z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w stopniu umożliwiającym należyta ocenę zakresu i znaczenia wydawanych decyzji, poleceń, oświadczeń i zmian w odniesieniu do których czynności wymagane jest przeprowadzenia przez Zamawiającego procedur zgodnie z ustawą PZP wraz z przygotowaniem dokumentów do ich przeprowadzenia;
e) posiada wiedzę z zakresu obowiązujących wytycznych, odpowiednich instytucji krajowych i europejskich powołanych do procedowania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
f ) w każdym miesiącu realizacji niniejszego przedmiotu umowy zagwarantuje co najmniej 8 roboczogodzin, obecności w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) bieżącej współpracy z Inżynierem Kontraktu w trakcie realizacja zamówienia i udzielania mu niezbędnego wsparcia celem należytego i terminowego wykonania zamówienia;
b) przekazania jednej kopii, każdej z zawartych z Wykonawcami umów związanych i składających się na niniejszy Projekt;
c) terminowej zapłaty należnego wynagrodzenia;
d) bezpłatnego udostępnienia wszelkich posiadanych informacji i dokumentów, które mogą być niezbędne dla wykonania umowy;

§ 2.
Harmonogram robót

1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, celem akceptacji, Inżynier Kontraktu, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu projektu harmonogramu rzeczowego, który powinien być spójny z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji Projektu.
1. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu harmonogramu rzeczowego zgłosi swoje uwagi na piśmie. Niezgłoszenie uwag w tym terminie będzie uważane za jego akceptację.
2. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowym Projektu
3. Harmonogram rzeczowy powinien zwierać co najmniej wskazanie etapów Projektu z wyszczególnieniem przewidywanych działania w ramach każdego etapu oraz terminy ich rozpoczęcia i zakończenia.
4. Zamawiający dopuszcza dwukrotną możliwość aktualizowania harmonogramu rzeczowego. Wszelkie jego zmiany wymagają formy pisemnej i akceptacji Zamawiającego.
5. Aktualizowanie harmonogram rzeczowy nie może powodować opóźnienia w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy.
§. 3
Termin wykonania umowy

Ustala się terminy:
1) realizacji umowy: do 31.07.2018 r.
2) kwartalny składania sprawozdań z realizacji działań składających się na poszczególne etapy.

§. 4
Wynagrodzenie i płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Inżynierowi Kontraktu przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………… zł brutto, słownie: …………, z tym, że:
a) pierwsza płatność w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, nastąpi po podpisaniu umów z wszystkimi wykonawcami poszczególnych zadań składających się na realizacji Projektu, co wyczerpie jego pełen zakres rzeczowy, związany ze stworzeniem, wdrożeniem i integracją systemów informatycznych, usług informatycznych oraz dostaw niezbędnego sprzętu komputerowego; płatność tej części wynagrodzenia może nastąpić po dacie podpisania umowy na realizację ostatniego z zamówień;
b) pozostała część wynagrodzenia brutto w wysokości 70%, nastąpi po podpisaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, ostatecznego protokołu zdawczo – odbiorczego, dotyczącego realizacji obsługiwanych zamówień lub zamówienia;
3. Inżynier Kontraktu nie ma prawa żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w trakcie wykonywania usługi wystąpiły czynności nieprzewidziane, dodatkowe lub czas inwestycji uległ wydłużeniu, za wyjątkiem innych postanowień SIWZ lub przepisów ustawy Pzp.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze przez Zamawiającego i uznaniu przedmiotu umowy jako wykonanego prawidłowo na podstawie wystawionych przez Inżyniera Kontraktu rachunków/ faktur, na jego rachunek bankowy: .............................................................., w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu.
5. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycje przelewu ze swojego konta na konto Inżyniera Kontraktu.
6. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wystawiać rachunki/faktury na Płatnika: Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP 8471587061.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zakresu umowy.
8. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, obejmuje również nadzór merytoryczny związany z rozliczeniem i zakończeniem finansowym projektu w okresie do 31.12.2018 r..
9. W sytuacji wykonywania usługi przez podwykonawców, wymagane jest dołączenie do faktury oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane przez nich prace. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należności z faktury w części odpowiadającej wynagrodzeniu za prace wykonane przez podwykonawców do czasu zapłaty tego wynagrodzenia.
§ 5.
Kary umowne

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
a) w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto o którym umowa w § 4 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do realizacji etapu projektu wyznaczonego w harmonogramie rzeczowym;
b) w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia terminu, wskazanego przez Zamawiającego, do usunięcia braków lub wad w projekcie przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji będącej podstawą do ogłoszenia zamówień publicznych;
w wysokości 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy miesiąc realizacji umowy przez inną osobę niż wskazana w złożonej ofercie, chyba, że osoba ta spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zmiana personalna została wcześniej zaakceptowana przez Zamawiającego;
d) w wysokości 30% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust.1 umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kwot kar umownych.
3. Inżynier Kontraktu, wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, kar umownych z należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy.

§ 6.
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach prawem przewidzianych oraz gdy łączna wysokości naliczonych kar umownych przekroczy 50% wynagrodzenia określonego § 4 ust. 1 umowy. W takim przypadku należy się wynagrodzenia za pracę faktycznie wykonaną i udokumentowaną kwartalnymi sprawozdaniami o których mowa w § 3. pkt 2 umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach:
a) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Inżyniera Kontraktu,
b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inżyniera Kontraktu,
c) gdy Inżynier Kontraktu nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 7 dni.
§ 7.
Zmiany Umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana taka może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Okolicznościami takimi będą w szczególności:
1. działania lub zaniechania osób trzecich (np. organów administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w realizacji Projektu),
2. przyczyna spowodowanych siłą wyższą (za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy należy uznać gdy wystąpi zewnętrze zdarzenie losowe, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności);
3. potrzeba wykonania opracowań nieprzewidzianych w zamówieniu lub potrzeba zmiany prac projektowych z tytułu nie uzyskania wymaganych prawem zgód;
4. przypadek zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć mimo zachowania należytej staranności,

§ 8.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy w szczególności: Kodeks Cywilny i ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub danych do kontaktu.
3. Strony ustalają, że sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Inżyniera Kontraktu.

ZAMAWIAJĄCY	INŻYNIER KONTRAKTU

       Załącznik nr 1 do Umowy

Szczegółowy zakres obowiązków związany ze świadczeniem usługi nadzoru technicznego obejmującego pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi”

1. Do zadań Inżyniera Kontraktu należeć będzie:
1.1. opracowanie planu zarządzania jakością, planu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli w projekcie;
1.2. Doradzanie ZAMAWIAJĄCEMU w odniesieniu do metodyki zarządzania projektem w zakresie:
- realizacji prac adaptacyjnych;
- wdrażania rozwiązań proponowanych w ramach projektu;
- identyfikacja obszarów problemowych i ryzykownych w implementacji projektu oraz zaplanowanie środków zaradczych;
  1.3. Wykonywanie obowiązków związanych z nadzorem:
- współpraca z osobami wyznaczonymi po stronie ZAMAWIAJĄCEGO;
- weryfikacja dokumentacji projektowej
- uzgadnianie z ZAMAWIAJĄCYM wzorów wszystkich dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji projektu;
- nadzorowanie postępów w realizacji projektu zgodnie ze zweryfikowaną dokumentacją;
- sprawdzanie osiągnięcia kamieni milowych w pracach wdrożeniowych;
- odpowiedzialność za uzgodnienia sposobu postępowania w przypadku konieczności wykonywania prac dodatkowych;
- opiniowanie i zatwierdzanie poprawek do szczegółowej dokumentacji technicznej;
- sprawdzanie jakości wykonywanych prac;
- uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych prac;

2. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należeć będzie również:

- weryfikacja dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia pod względem zgodności z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz stanem bieżącym;
- przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami, OPZ), zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie oraz z wymogami prawa zamówień publicznych;
- współuczestniczenie w pracach nad przygotowaniem zamówienia publicznego w ramach projektu;
- przeprowadzenie oszacowania wartości zamówienia dot. zakupu i wdrożenia oprogramowania na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i przedłożenie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia wraz z załączonymi ofertami;
- przeprowadzenie oszacowania wartości zamówienia dot. zakupu sprzętu i wyposażenia komputerowego na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i przedłożenie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia wraz z załączonymi ofertami;
- udzielanie odpowiedzi (w przeciągu max. 2 dni roboczych od dnia przekazania przez zamawiającego zapytań wykonawców) na zapytania wykonawców dot. części technicznej projektu na etapie wyboru Wykonawcy rzeczowej realizacji projektu;
- po wyborze Wykonawcy, wspólne z nim opracowanie zgodnego z harmonogramem realizacji projektu Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Projektu oraz jego aktualizacja i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia;
- ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w inwestycji ze wskazaniem inspektora – koordynatora zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
- nadzorowanie terminowości oraz poprawności realizacji projektu przez Wykonawcę zgodnie z opracowanym harmonogramem oraz dbanie o jego ewentualne uaktualnienia;
- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
- informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach pojawiających się podczas realizacji projektu związanych z brakiem zgodności wykonywanych przez Wykonawcę prac z zapisami dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów dotyczących projektu oraz proponowanie rozwiązań zaistniałych sytuacji;
- nadzór nad prawidłową realizacją dostaw, usług i robót budowlanych w projekcie wg. zaproponowanej metodologii zarządzania ryzykiem poprzez kontrolę procesu realizacji projektu oraz poszczególnych kontraktów związanych z wdrożeniem systemu informatycznego, monitoring i kontrola jakości wykonania projektu w w/w zakresie co do zgodności z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu z załącznikami, dokumentacji technicznej, umowie o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (m.in. harmonogramem) i aneksach do umowy o dofinansowanie projektu;
- prowadzenie narad koordynacyjnych w terminach i miejscach uzgodnionych z ZAMAWIAJĄCYM i Wykonawcami robót oraz sporządzanie z odbytych narad protokołów;
- w uzgodnieniu z Zamawiającym podejmowanie kroków w celu uniknięcia problemów w trakcie realizacji projektu;
- dopilnowanie by koszty inwestycji nie zostały przekroczone;
- kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji uprawniającej do korzystania ze świadczeń gwarancyjnych w zakresie dostarczanego przez Wykonawcę sprzętu, wykonanych prac oraz wdrożonych rozwiązań teleinformatycznych;
- nadzór nad integracją systemów dziedzinowych z e-usługami;
- koordynacja prac związanych z dostosowaniem i weryfikacją baz danych systemów dziedzinowych migrowanych do e-usług;
- weryfikacja dostarczonej infrastruktury pod względem zgodności ze specyfikacją oraz poprawności działania;
- kontrolowanie wykonania usług w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, zapisami wniosku o dofinansowanie oraz warunkami umowy;
- koordynacja procesu wdrażania systemu oraz prawidłowości zaznajamiania użytkowników z funkcjami oprogramowania;
- nadzór nad procesem testowania systemu przed odbiorem właściwym;
- bieżące informowanie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji projektu, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach związanych z dotrzymaniem terminu zakończenia poszczególnych dostaw/usług/robót i osiągnięciem założonych wskaźników produktu i rezultatu projektu;
- w sytuacji zaistnienia wad niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Wykonawcy prac oraz wyznaczenia terminu ich usunięcia;
- przygotowanie informacji o koniecznych i możliwych do wprowadzenia zmianach i korektach związanych z wdrażaniem projektu wraz z ich uzasadnieniem, celem zatwierdzenia i dopuszczenia wnioskowanych zmian w projekcie przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- sprawdzanie, dokonywanie odbiorów robót, dostaw częściowych i końcowych przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO w realizacji poszczególnych kontraktów projektu oraz sporządzanie protokołów odbiorów;
- kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą;
- przygotowanie dokumentów wykazujących zasadność naliczania kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych;
- przeprowadzenie Wstępnego Odbioru Prac, sporządzenie Listy Usterek i wyznaczenie czasu na ich usunięcie przez Wykonawcę Projektu;
- skompletowanie 2 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej Projektu z wszystkimi wymaganymi elementami, sprawdzenie kompletności dokumentacji i przedłożenie jej Zamawiającemu;
- gromadzenie oraz weryfikowanie certyfikatów licencyjnych oraz innych dokumentów potwierdzających prawo do użytkowania systemów informatycznych oraz usług uruchamianych w ramach Projektu wykorzystanych w Projekcie oraz przekazanie je przedstawicielowi Zamawiającego;
- weryfikacja zgodności i kompletności dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę oprogramowania;
- współpraca z Wykonawcą systemu podczas przygotowywania i przeprowadzania szkoleń użytkowników i administratorów systemu;
- wyznaczenie terminu Odbioru Końcowego Robót i powiadomienie o tym wszystkich zainteresowanych Stron;
- uczestniczenie w Odbiorze Końcowym Robót i przygotowanie protokół z tego odbioru;
- zawiadamianie przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich sprawach odnoszących się do wykonania umów, w tym również ustaleń dotyczących roszczeń Wykonawców;
- przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołu wykonanych w danym miesiącu przez Inżyniera Kontraktu prac, do 5 dnia każdego następnego miesiąca;
- rozliczanie końcowej inwestycji w tym sporządzanie dokumentu odbioru technicznego (OT);
- uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji dotyczących spraw technicznych podjętych podczas tych kontroli;
- przygotowanie harmonogramów realizacji projektu, raportów i sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych w terminach;
- rozliczenie projektu, w tym sporządzenie wniosków o płatność i rozliczenia końcowego. Wymagane jest opracowanie Raportu z rozliczenia końcowego realizacji projektu wraz z weryfikacją osiągnięcia celów;
- uczestniczenie w procesie nadzoru nad realizacją robót budowlanych i ich odbioru, rozliczenia tych robót związanych z rozbudową i modernizacją sieci komputerowej;
- inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie, które okażą się konieczne dla prawidłowej technicznej realizacji projektu.

Wszystkie ważne informacje i decyzje niezbędne do realizacji projektu przekazywane między Inżynierem Kontraktu, a Wykonawcą usług niezbędnych do realizacji projektu wymagają formy pisemnej, aby można uznać je za wiążące. Wszystkie pisma Inżyniera Kontraktu do Wykonawców winny być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu.
Usługa Inżyniera Kontraktu będzie weryfikowana przez Zamawiającego na każdym etapie realizacji.