Załącznik nr 2- Wzór umowy
###### UMOWA NR WIK.7031......2020
Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Gołdap

W dniu …........................... r. w Gołdapi, pomiędzy:
Gminą Gołdap, reprezentowaną przez:
Joannę Magdalenę Łabanowską – Zastępcę Burmistrza Gołdapi
przy kontrasygnacie Edyty Rity Białek – Skarbnika Gminy Gołdap,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,

w oparciu o art.4. pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

   § 1.
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z wynikiem zakończonego zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą "Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Gołdap” oraz dokonaniem przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie określonym w szczegółowym sposobie wykonania przedmiotu zamówienia oraz ofertą stanowiącymi integralną część umowy.
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających dostawie i montażu lamp solarnych w miejscowościach położonych na terenie sołectw Gminy Gołdap tj.: sołectwo Galwiecie, Barkowo, Rożyńsk Mały oraz Bałupiany. Zakres prac obejmuje dostawę i montaż łącznie 4 szt. lamp solarnych, które muszą spełniać wszelkie normy techniczne dopuszczające produkt do obrotu i użytkowania na terenie Polski.
3. Szczegółowy zakres prac i robót będących przedmiotem umowy określono w treści zapytania ofertowego oraz w ofercie, które w razie jakiejkolwiek wątpliwości stanowić będą podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

      §2.
Termin realizacji
Termin wykonania prac: do 30 listopada 2020 r.

§ 3.
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Strony ustalają jako ryczałtową w wysokości………………………..(słownie zł: …………………………….......................................).
Wynagrodzenie ustalono w oparciu o cenę jednostkową, tj.: cenę brutto dostawy i montażu 1 szt. lampy solarnej wynoszącej ............................................... (słownie: ......................................... zł brutto).
2. Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru prac, płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
4. Faktura powinna być wystawiona na Gminę Gołdap, Pl. Zwycięstwa 14, NIP 847-158-70-61. 5. W przypadku zwłoki w opłacie należności obowiązują odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 4.
Obowiązki.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w czasie wykonywania prac. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia m.in. uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia prac bądź majątku Zamawiającego- naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego nastąpi na koszt Wykonawcy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z wiedzą techniczną oraz technologią przewidzianą dla tego rodzaju robót budowlanych.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełny zakres rzeczowy prac.
4.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania prac związanych z umową, w szczególności za właściwe ich zabezpieczenie, bezpieczeństwo ruchu, oznakowanie terenu prac, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu umowy lub z powodu jej niewykonania w terminie.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie stosowne uprawnienia do wykonywania prac objętych umową oraz uzyska wszelkie konieczne zezwolenia, materiały i urządzenia we własnym zakresie, nie obciążając za to dodatkowo Zamawiającego.
6.Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazywania wszystkich dokumentów określonych w ust. 5.
7. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) Odebrania przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu jego należytego wykonania umożliwiającego bezpośrednie korzystanie z urządzenia.
b) Przed przystąpieniem do realizacji prac wskazanie Wykonawcy informacji o właściwej lokalizacji lamp.
      c) Dokonania terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 5.
Gwarancja
1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu odpowiednie charakterystyki wyrobów poszczególnych elementów, karty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty oraz karty gwarancyjne.
2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub e- mailem na adres podany w § 6 ust. 2) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostaje przedłużony o okres naprawy.
4. W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może naliczyć kary umowne, zgodnie z zapisami zawartymi w § 7.

§ 6.
Przedstawicielstwo
1. Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą:
a) Magdę Zymkowską- specjalistę ds. usług komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych, tel. kontaktowy 87 615 60 52, e-mail: magda.zymkowska@goldap.pl;
b) Jarosława Duchnowskiego- kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych, tel. kontaktowy 87 615 60 21, e-mail: jaroslaw.duchnowski@goldap.pl;
2.Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym: .................................................., tel. kontaktowy…………………., e-mail:……………………………………….

§ 7.
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy- w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji- w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy- w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1.
2. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego- w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. W przypadkach wymienionych w ust. 1, Wykonawca wystawi fakturę na 100 % wynagrodzenia umownego, a Zamawiający przedstawi pisemne obliczenie kar umownych, o które pomniejszy wynagrodzenie w formie potrącenia.

§ 8.
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

§ 9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszystkich zmianach adresu, danych kontaktowych oraz statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze strony.

        ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

        1........................................	1..........................................

        2…………………….........
        (kontrasygnata Skarbnika)

Sporządziła: Magda Zymkowska