# Załącznik nr 3- Projektowane postanowienia umowy

# UMOWA NR WGK.7031........2024
 Konserwacja poboczy dróg gminnych

zawarta w dniu .................... w Gołdapi, pomiędzy Gminą Gołdap, Plac Zwycięstwa 14,19-500 Gołdap, NIP 847-158-70-61 reprezentowaną przez:
Joannę Magdalenę Łabanowską – Zastępcę Burmistrza Gołdapi
przy kontrasygnacie Edyty Rity Białek - Skarbnika Gminy Gołdap,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Gołdapi nr 986/III/2021 z dnia 3 marca 2021r. w sprawie określania regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane przez Gminę Gołdap, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na konserwacji poboczy dróg gminnych poprzez oczyszczenie rowów, mechaniczną ścinkę poboczy i skarpy rowów na drogach gminnych gruntowych oraz o nawierzchni bitumicznej.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz sposób wykonania zamówienia, określono w zapytaniu ofertowym oraz w formularzu ofertowym, które w razie jakiejkolwiek wątpliwości stanowić będą podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów.
3. Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy materiały i narzędzia zapewnia Wykonawca.

§2.
Termin i sposób realizacji prac
Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 3.
Obowiązki Wykonawcy
1. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu umowy obejmuje między innymi:
a) mechaniczną ścinkę poboczy i skarpy rowu na drogach gminnych gruntowych o grubość ścinania do 20 cm i maksymalnej szerokość do 2,5 m oraz wywóz urobku w zakresie własnym wykonawcy,
b) mechaniczną ścinkę poboczy i skarpy rowu na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej (asfalt) o grubości ścinania do 20 cm i maksymalnej szerokości do 2,5 m oraz wywóz urobku w zakresie własnym wykonawcy,
c) czyszczenie rowów poprzez usunięcie namułu i ich pogłębienie przy czym pogłębienie mechaniczne rowów przy drogach gminnych wiąże się również z karczowaniem krzaków oraz transportem urobku po zakończeniu prac
2. Szczegółowy opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Termin rozpoczęcia prac przez Wykonawcę nie może przekroczyć 7 dni roboczych od dnia pisemnego lub telefonicznego zlecenia, natomiast termin zakończenia prac nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od momentu rozpoczęcia prac,
4. Wykonawca zabezpieczy i zapewni bezpieczeństwo ruchu pojazdów oraz pieszych w trakcie wykonywania ww. usługi.
5. Wykonawca musi poinformować Zamawiającego o zakończeniu realizacji zleconych prac, tak aby Zamawiający mógł skontrolować wykonane prace.
6. Do obowiązków Wykonawcy oprócz przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z treścią zapytania ofertowego należy również:
1) wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z należyta starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu usług;
2) zapewnienie w czasie trwania umowy obsługi personalnej i technicznej na powierzonych terenach,
3) zgłaszanie zamawiającemu na bieżąco trudności lub niemożności realizacji prac;
4) oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach,
5) wykonywanie prac stanowiących przedmiot zamówienia, w taki sposób, aby nie naruszyć jakiejkolwiek infrastruktury i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie, a także stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego;
6) zawarcie odpowiednich umów ubezpieczeniowych, z tytułu odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszą umową.

  1. § 4.
Obowiązki Zamawiającego
1. Do praw i obowiązków Zamawiającego należy:
2. 1) dokładne wskazanie zakresu prac na każdej drodze gminnej,
3. 2) przeprowadzanie bieżących kontroli realizowanych prac,
4. 3) udzielanie Wykonawcy wszelkiej możliwej pomocy przy realizacji prac,
5. 4) odebranie przedmiotu zamówienia poprzez rzetelny i dokładny pomiar wykonanych prac przy współudziale Wykonawcy,
6. 5) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowane i odebrane prace.

§ 5.
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Ustala się, iż wynagrodzenie za wykonane prace będzie rozliczane okresowo tj. po wykonaniu zleconego zakresu prac.
2. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacane jedynie za faktycznie wykonaną i zleconą pracę wchodzącą w zakres przedmiotu umowy i będzie wyliczone jako iloczyn ceny jednostkowej ujętej w formularzu ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanej usługi, wg następującego wzoru:
ilość wykonanej usługi (mb, m2) x cena jednostkowa za daną usługę (zł brutto)
3. Ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje usług:
a) cena za 1 m2 mechanicznej ścinki poboczy i skarpy rowu na drogach gruntowych wynosi ............................... zł brutto,
b) cena za 1 m2 mechanicznej ścinki poboczy i skarpy rowu na drogach o nawierzchni utwardzonej (asfalt) wynosi ......................... zł brutto,
c) cena za 1 mb czyszczenia rowów przy drogach gminnych wynosi ........................................ zł brutto.
4. Wynagrodzenie całościowe za okres realizacji umowy nie może przekroczyć kwoty ............................. zł brutto (słownie złotych: ................................................/100 zł brutto).
5. Kwoty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 i 4 zawierają wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy oraz obejmują wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu umowy.
6. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu nieosiągnięcia wysokości wynagrodzenia wskazanego w formularzu ofertowym.
7. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru prac, płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
8. Faktura powinna być wystawiona na:
a) Nabywcę: Gminę Gołdap, Pl. Zwycięstwa 14, NIP 847-158-70-61,
b) Odbiorcą jest Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap. 9. W przypadku zwłoki w opłacie należności obowiązują odsetki ustawowe za opóźnienie.
  § 6.
Przedstawicielstwo
Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą:
1) Magdę Zymkowską- kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, tel. 87 615 60 52, e-mail: magda.zymkowska@goldap.pl;
2) Krzysztofa Sobuniewskiego- kontrolera technicznego ds. komunalnych i drogowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej, tel. 87 615 60 42, e-mail: krzysztof.sobuniewski@goldap.pl
2. Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym: .................................................., tel. kontaktowy…………………., e-mail:……………………………………….

      § 7.
Kary umowne
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach i wysokościach:
a) 300,00 zł za każdy dzień zwłoki z wyłączeniem niedziel i świąt w rozpoczęciu realizacji prac w terminie określonym w § 3 ust. 3,
b) 500,00 zł za każdy dzień zwłoki z wyłączeniem niedziel i świąt w zakończeniu realizacji prac w terminie określonym w § 3 ust. 3,
c) 300,00 zł za każdy przypadek nieprawidłowej realizacji przedmiotu umowy (np. zanieczyszczenie drogi, stworzenie niebezpieczeństwa na drodze poprzez jej nieodpowiednie oznakowanie przy prowadzeniu robót i prac, niedostateczne oczyszczenie rowów, itp.), liczony dla każdego zdarzenia oddzielnie.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 000,00 zł.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia sobie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.
4. W razie trzykrotnego powtarzania się nieprawidłowości tego samego rodzaju, Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
5. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30%, wartości umowy określonej w § 5 ust. 4. W przypadku gdy szkoda przewyższy wysokość naliczonych kar umownych Zamawiającemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie na zasadach ogólnych.
6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowych kontroli z realizacji usługi, samodzielnie lub z przedstawicielem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, z kontroli sporządzany jest protokół z opisem uchybień, zakresem prac i terminem ich wykonania.

§ 7.
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

§ 8.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszystkich zmianach adresu, danych kontaktowych oraz statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron umowy.

        ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

1. …………………….............	1. .....................…………………….

        2. ..……………………...........

(kontrasygnata Skarbnika)