Umowa nr ……..

zawarta w Gołdapi w dniu …………………..  między Parafią Rzymskokatolicką pod wezwaniem  Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła reprezentowaną przez ..……………..,

zwaną dalej  Zamawiającym,

a Firmą: ………………………………………………………………………………………,  zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

1.  ……………………………………….

§ 1

Przedmiot umowy

  - Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn.: „Prace konserwatorskie                          i zabezpieczające przy zabytkowym budynku plebanii i Kościoła NMP Matki Kościoła      w Gołdapi” w systemie  „zaprojektuj i wybuduj”, obejmującego:

1.1.Roboty budowlane:

a) w zakresie Kościoła, w szczególności:

- wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w postaci elektronicznego systemu ochrony przeciwpożarowej z bezprzewodowym połączeniem z systemem, którym dysponuje PSP,

- wyposażenie kościoła w system oświetlenia awaryjnego na wypadek pożaru oraz zabezpieczenie antywłamaniowe z wewnętrznym monitoringiem kościoła,

-wykonanie monitoringu zewnętrznego.

b) w ramach budynku plebanii, w szczególności:

- prace związane z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.

Zadanie obejmuje kompleksową realizację wraz z zakupem materiałów. Szczegółowy zakres prac zostanie określony zostanie po wykonaniu niezbędnych ekspertyz oraz dokumentacji projektowej.

1.2. Opracowanie, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, kompletniej dokumentacji wymaganej przepisami i dostosowanej do charakteru budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, w tym:

a) Opracowanie mapy  do celów projektowych.

b) Uzyskane decyzji o warunkach zabudowy.

c) Opracowanie  programu  działań  przy budynku plebanii, programu prac konserwatorskich  w razie potrzeby również programu prac restauratorskich), ekspertyzy technicznej ścian fundamentowych plebanii, celem określenia przyczyn zawilgocenia murów – zgodnie  z zaleceniami konserwatorskimi znak: WUOZ-Ełk.5183.19.2024RN z dn.29.02.2024 r.

d) Ustanowienie nadzoru archeologicznego  zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi znak: WUOZ-Ełk.5183.17.2024RN z dn. 19.02.2024 r.

e) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wydanymi zaleceniami,  a także obowiązującymi  przepisami prawa, w tym ustawą Prawo Budowlane (Dz.U z 2024, poz. 725 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2022, poz. 1679 ze zm.), w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi  w programie funkcjonalno - użytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi   i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące ilości egzemplarzy projektów:

a)	projekt zagospodarowania terenu/działki (4 egzemplarze)

b)	projekt architektoniczno-budowlany (4 egzemplarze),

c)	projekt techniczny (2 egzemplarze),

d)	specyfikacje techniczne wykonania o odbioru robót budowlanych (1 egzemplarze),

e)   przedmiar i kosztorys (1 egzemplarz)

f)	załączniki projektu budowlanego (opinie, uzgodnienia, decyzje, itp. niezbędne do zatwierdzenia dokumentacji i realizacji robót).

Powyższą dokumentację Wykonawca  zobowiązany będzie również złożyć w formie zapisu pdf  na nośniku CD lub DVD .

f) Uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń, niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową w tym pozwolenia na budowę/zgłoszenia.

1.3 Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia prac budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli takie będzie wymagane), w tym  w szczególności: inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji budowlanej powykonawczej, świadectw charakterystyk energetycznych (karty energetycznej budynku), protokołów pomiaru, opracowań i dokumentacji wymaganej przez konserwatora zabytków, nadzór budowlany.

1.4 Ustawienie w momencie rozpoczęcia robót tablicy informacyjnej, o której mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 953 ze zm.)

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, którą opracuje, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie 
z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 t.j.) 
i obowiązującymi przepisami wykonawczymi, ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022, poz.840 z późn. zm.) i ustawą zmieniającą z dnia 12 kwietnia 2024 r.

6.Wykonawca zobowiązany jest konsultować i uzgadniać  dokumentację projektową z Zamawiającym  na  każdym etapie projektowania.

§ 2

Termin wykonania  zamówienia

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy  - niezwłocznie po zawarciu umowy

- Termin zakończenia przedmiotu umowy – 13  miesięcy od daty podpisania   umowy.

3.   Zmiana umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy może ulec tylko za zgodą Zamawiającego w drodze zmiany umowy  potwierdzonej pisemnym aneksem do umowy pod rygorem nieważności.

4.  Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy przedstawi kosztorys ofertowy oraz sporządzony w oparciu o niego  harmonogram rzeczowo - finansowy w oparciu o kosztorys ofertowy z podziałem na 2 etapy realizacji robót, z czego 1 etap do 50 % wartości zadania.

5. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 5 dni roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi.

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, uwag do harmonogramu rzeczowo – finansowego, Wykonawca, zobowiązany będzie do ich uwzględnienia oraz przedłożenia Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, poprawionego harmonogramu.

7. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizowania harmonogramu robót. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego, odbywała się będzie na zasadach opisanych w ust. 4-6, przy czym zmiany harmonogramu nie wymagają formy aneksu.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) uzgadnianie dokumentacji;

b) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy  placu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie 3 dni od daty uprawomocnienia się decyzji;

c) dokonanie odbioru przedmiotu umowy po sprawdzeniu  należytego wykonania;

d) terminowa zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy składanie wniosków, celem uzyskania dokumentów  niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie                              i uzgodnienie z Zamawiającym, WKZ, rzeczoznawcą ds p.poż., dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

a) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) przejęcie od Zamawiającego, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,

c) zapewnienie na  własny koszt: obsługi geodezyjnej, zabezpieczenie terenu budowy, pomiarów i badań niezbędnych do udokumentowania poprawności i jakości wykonanych  robót  z  materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w  art. 10 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.),

d) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów powstałych w związku z realizacją

przedmiotu umowy do miejsc ich utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

e)  przestrzeganie, jako wytwarzającego odpady, przepisów prawnych wynikających                                       z Ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r, poz. 54)

roku o odpadach.

f) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę  
p. poż. i dozór mienia na terenie robót,

g) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy,

h) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych   wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

i)  zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji niniejszej

umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane

przepisami prawa (w szczególności BHP), a także, że będą one wyposażone w kaski,  ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia.

j) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób

w zakresie przepisów BHP oraz posiadanie przez te osoby badań lekarskich i przeszkolenia

stanowiskowego,

k) ustanowienie Kierownika budowy, robót z odpowiednimi kwalifikacjami,

l)  zapewnienie, że wszystkie sprawy objęte niniejszą umową stanowią tajemnicę handlową Zamawiającego i nie mogą być w jakikolwiek sposób udostępniane nieuprawnionym osobom trzecim,

ł) zobowiązanie do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie zobowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami stuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy,

m)  utrzymanie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy, zgodnie z wpisem do dziennika budowy,

n) zobowiązanie do ubezpieczenia budowy i robót od odpowiedzialności cywilnej i ryzyka budowlanego, w tym z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz przedłożenie zamawiającemu dowodu ubezpieczenia na etapie oferty i w trakcie realizacji robót objętych umową,

o)  zobowiązanie do zainstalowania  dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii

oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót, 
 p)  dbanie o porządek na terenie robót  i uporządkowanie terenu budowy  po zakończeniu robót,

r)  zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru wpisem Kierownika budowy w dzienniku budowy i  na   piśmie  do   Zamawiającego,

s) dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:  dziennika budowy,  protokołów odbiorów robót ulegających zakryciu, dokumentacji  powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót,

t)  usunięcie  wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót                          w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

u)  poniesienie, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jakości użytych materiałów, kosztów związanych z badaniem na żądanie Zamawiającego jakości materiałów użytych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, o ile wyniki tych badań potwierdzą słuszność zarzutów stawianych przez Zmawiającego;

w) ponoszenie odpowiedzialności  finansowej za błędy w opracowanej dokumentacji;

y) opracowywanie dokumentów związanych z przedmiotem umowy, a wynikających ze Szczegółowych  zasad i trybu udzielenia dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz ustaleń  zawartych w Uchwale  NR LXXXII/585/2023 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI  z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli                w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Strony ustalają, że obowiązujące jest wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości netto ……………………. zł,+ należny podatek VAT w wysokości …………… zł, wynagrodzenie brutto ………………… zł  słownie: …………………………………………………………..

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych bezpośrednio wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, koszt nadzoru autorskiego, jak również koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej, a związane z realizacją zadania   i niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy bez względu na okoliczności i źródło ich powstania oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanej i dostarczonej dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w § 1 ust. 1, pkt 1.2 lit e)  niniejszej umowy.

3. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, powstałe różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę

w ofercie przetargowej ilościami i przewidywanymi elementami, a ilościami i koniecznymi

do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia.

4. Strony ustalają, że będą prowadzone odbiory robót zanikających, odbiór częściowy i  końcowy.

5. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy (zgodnie z warunkami wypłat z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych) będzie realizowana                           w dwóch transzach:

1) pierwsza transza  za realizację I etapu o którym mowa § 2   ust. 4, w wysokości nie większej niż 50% kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w  ust. 1 niniejszej umowy,

2) druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, nie wcześniej niż po 12 miesiącach realizacji umowy;

6. Transza wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5, pkt. 1) niniejszej umowy, zostanie wypłacona na podstawie faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę, po uprzednim podpisaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego/przedstawiciela Zamawiającego protokołu częściowego odbioru i otrzymaniu wypłaty dofinansowania z promesy.

Druga transza zostanie wypłacona na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru końcowego i otrzymaniu wypłaty dofinansowania z promesy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem Zamawiającego na czas poprzedzający wypłaty z Promesy.

8.Zamawiający dokona  zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ……………………………….w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

9. Faktury będą wystawiane na płatnika: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, 19-500 Gołdap, ul. Żeromskiego 2, NIP: 8471278265.

10. W przypadku skrócenia terminu realizacji zadania w drodze aneksu, Wykonawcy będzie przysługiwać wyłącznie płatność końcowa - po podpisaniu protokołu odbioru końcowego                    i otrzymaniu wypłaty dofinansowania z promesy

11. Wykonawca nie może zbywać na rzecz  osób trzecich  wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

12. W przypadku wystąpienia z roszczeniami  Podwykonawcy zgłoszonego i zaakceptowanego przez Zamawiającego lub ujawnienia się Podwykonawcy, który z naruszeniem umowy nie  został zgłoszony i zaakceptowany przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do wysokości zgłaszanych roszczeń do czasu wyjaśnienia sprawy lecz nie dłużej niż 21 dni.

13. Zmiana wynagrodzenia należnego wykonawcy nie jest możliwa również w przypadku nagłego wzrostu cen materiałów i kosztów roboczogodziny.

14. Do faktury Wykonawca dołączy oświadczenie potwierdzające rozliczenie z Podwykonawcami, potwierdzone przez Podwykonawcę. Podwykonawca nie będzie mógł odnosić roszczeń do Zamawiającego ani do Wykonawcy za roboty rozliczone.

§ 6

Roboty zamienne i dodatkowe

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian zakresu przedmiotu umowy.

- Zamawiający dopuszcza na wniosek jednej ze stron możliwość wykonania ewentualnych

robót zamiennych ( t.j. robót nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia i nie stanowiących jego rozszerzenia) i robót uzupełniających.

- Realizacja tych robót poprzedzona zostanie sporządzeniem protokołu konieczności

z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i inspektorów nadzoru.

- Wykonawcy nie wolno wykonywać robót zamiennych bez pisemnej zgody

Zamawiającego ( zatwierdzenia przez niego protokołu konieczności).

- Przed przystąpieniem do wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest do

przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów obejmujących zakres tych robót, kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

a) roboty zamienne wycenione będą na podstawie kosztorysów ofertowych dołączonych do umowy, a w przypadku gdy będzie to niemożliwe na obowiązujących katalogach nakładów rzeczowych lub na podstawie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru wycen własnych Wykonawcy dokonanych w oparciu o czynniki cenotwórcze zawarte w kosztorysie ofertowym.

b) jednostkowe ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmowane będą według stawek przyjętych w kosztorysie ofertowym.

6.   Strony ustalają, że jeżeli w czasie wykonywania niniejszej umowy wystąpi konieczność

wykonania dodatkowych robót lub zmian w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji,  Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania, przy czym dodatkowa

zapłata należeć się będzie Wykonawcy na podstawie rozliczenia przez Strony osobno, na

warunkach które ustalą w aneksie do niniejszej umowy, po wydaniu w przedmiocie ich

zasadności-uprzedniej pisemnej opinii przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sposób i

zakres wykonania będzie  każdorazowo uzgadniany pomiędzy stronami w formie protokołu konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika Budowy i podpisaniu  aneksu do umowy  przez strony.

§ 7

Odbiory

- Strony umowne postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawiania faktury częściowej za wykonanie 1 etapu,  o którym mowa w § 2 ust 4,

3) odbiór końcowy,

4) odbiór w okresie rękojmi i gwarancji.

5) odbiór końcowy po upływie gwarancji i rękojmi.

- Odbiory  robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane  będą i potwierdzane pisemnie przez Strony. Wykonawca powinien zgłaszać  gotowość do odbiorów, o których mowa  wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

- Odbiór częściowy:

1)	odbiór częściowy robót budowlanych polega na ocenie ilości wykonanych elementów robót, budowlanych i ustaleniu wynagrodzenia należytego Wykonawcy za ich wykonanie, w danym okresie rozliczeniowym,

2)	Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, przystąpi do odbioru tych robót,

3)	Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu zestawienie wykonanych elementów robót budowlanych, sporządzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa  w § 2 umowy, sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

4)	z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru częściowego;

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie..

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie

faktyczne wykonanie robót, stwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu

następujące dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) inwentaryzację powykonawczą,

3) wymagane dokumenty, protokoły  z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, certyfikaty,

karty gwarancyjne, i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją

projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są

zgodne z  przepisami art.10 ustawy Prawo budowlane, opisane i ostemplowane  przez

kierownika budowy,

6) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie  czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu  gotowości do odbioru końcowego.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z  niniejszej umowy,

uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy

termin na ich usunięcie a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 8 
Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy  z przyczyn, zależnych od  Wykonawcy  w wysokości   5 % wynagrodzenia  brutto, określonego w § 5 ust.1,

b) za zwłokę w zakończeniu wykonywania  przedmiotu  umowy  w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki ale nie więcej niż 1%,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie  gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia  następnego po terminie wyznaczonym  na usunięcie wad, ale nie więcej niż 1 %.

d) za zwłokę w przywróceniu do stanu pierwotnego zniszczonej lub uszkodzonej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, infrastruktury istniejącej w obrębie działek nr  geod. 659/2 geod. 659/1 w zakresie   urządzeń   nadziemnych i podziemnych, w wysokości  1 % wynagrodzenia  brutto, określonego w §5 ust.1.

  - W sytuacji, gdy kara umowna przewidziana w ust. 1 nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje żądanie odszkodowania na zasadach ogólnych.

  - Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, iż powierzony przedmiot umowy do

wykonania jest finansowany tylko częściowo ze środków Zamawiającego a częściowo ze środków Polskiego Ładu. W związku z tym Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu równowartość utraconych kwot dotacji oraz zapłaconych kosztów towarzyszących z powodu nieterminowości realizacji przedmiotu umowy, nienależytego wykonania przedmiotu umowy w terminie 21 dni od daty wezwania ze strony Zamawiającego.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania robót

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, które  wynosi ………………………...zł.

2. Zwolnienie 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego.

3. Zwolnienie 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi najpóźniej w  14 dniu po upływie terminu gwarancji.

4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót(wysokości wynagrodzenia) lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie odpowiednio zmniejszyć  lub zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

§ 10

Umowne prawo odstąpienia od umowy

W wypadku odstąpienia od umowy,  Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a) Wykonawca zabezpieczy  przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez  Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

c) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt.2 powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie  podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w ciągu 10 dni od daty odstąpienia  oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w terminie 14 dni.

§ 11

Umowy o podwykonawstwo

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

2. Zmiana podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego.

2. W przypadku udziału Podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień odnośnie zakresu robót aktualnie wykonywanych przez Podwykonawców oraz danych Podwykonawców i zakresu rozliczeń finansowych z nimi w terminie 14 dni.

3.  W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca

zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz wskazując, która część zamówienia będzie przez niego wykonywana.

4.  Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej  zgody Zamawiającego.

5.   W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy wykonawca ponosi pełną

odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.

6.    W przypadku braku akceptacji Zamawiającego  na zatrudnienie podwykonawcy

Zamawiający może żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu  budowy firm podwykonawczych pracujących na zlecenie Wykonawcy, a niezaakceptowanych przez Zamawiającego.

§ 12

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy

na okres  60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Okres ten  ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady

fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek

w terminie określonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

§ 13

Zmiany postanowień umownych

- Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia   zmian do umowy  w formie aneksów w niżej wymienionych sytuacjach:

1) zmiany terminu wykonania zamówienia spowodowanej:

a)  wystąpieniem warunków atmosferycznych odbiegających od typowych,

b) koniecznością wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych,  których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania, uzupełniających w trakcie realizacji,

c) koniecznością  usunięcia istotnych wad  w dokumentacji projektowej i dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji,

d) wystąpieniem dodatkowych wymogów konserwatorskich w trakcie realizacji

umowy,

e) szybszym zakończeniem realizacji przedmiotu zamówienia  o ile wniosek Wykonawcy

zostanie  złożony przed zgłoszeniem do odbioru  częściowego;

2) zmiany rzutującej na wynagrodzenie w  przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

b) konieczności wykonania robót zamiennych o niższej lub wyższej wartości niż przedmiot  zamówienia  w umowie oraz zmiany dotycząc robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione przesłanki ekonomiczne i techniczne uzasadniające zmianę wynagrodzenia,

3) zmiany personelu nadzorującego roboty.

2. Zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku, zawierającego przyczyny i uzasadnienia zmian, zatwierdzonego przez Zamawiającego, zmiany mogą być wprowadzone również na życzenie Zamawiającego.

3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.

4. Powyższe zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważność.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo budowlane  oraz Kodeksu cywilnego.

2. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z wykonawcami   o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym lub Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

§ 15

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez strony.

Załączniki:

1. Oferta Wykonawcy

2. Program Funkcjonalno – Użytkowy

Zamawiający :            							Wykonawca: