Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr WIR. 7031..........2025

zawarta w dniu …...............2025 r. w Gołdapi, pomiędzy:

Gminą Gołdap, reprezentowaną przez:

.............................................................................................

przy kontrasygnacie …........................................ –  Skarbnika Gminy Gołdap,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

................................................................................................................................................................. wpisanym do ........................................................ w .................................pod nr....................................., REGON .......................................,   NIP .....................................................                                                                                                                                                               –zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/ Inspektorem,

w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Gołdapi nr 986/III/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie określania regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane przez Gminę Gołdap, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł została zawarta umowa                    o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

- Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pn. budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach                   o nr geod. 386, 2018, 1494 ob. geod. Gołdap 1 (stanowiących własność inwestora) przy                         ul. Stadionowej w Gołdapi.

- Zakres nadzorowanych prac obejmuje budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 70x110 m            z nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: oświetleniem                                i monitoringiem, ogrodzeniem oraz wyposażeniem tj.: bramki, piłkochwyty, kabiny dla zawodników i pomocy medycznej, trybuny, zakup maszyn/ urządzeń do utrzymania i pielęgnacji nawierzchni boiska, przebudową/ remontem drogi dojazdowej.

§ 2.

Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego

Do obowiązków inspektora nadzoru na ww. zadaniu należy pełen zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418), ponadto:

- kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznym wykonania i odbioru robót, pozwoleniami na budowę, z przepisami techniczno– budowlanymi, normami  oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych  do stosowania w budownictwie;

- koordynacja robót poszczególnych branż;

- sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach                         i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót budowlanych;

- składanie kwartalnych raportów o stanie zaawansowania Zadania oraz występujących trudnościach w jego realizacji (raportowaniu zagrożeń dla terminowego i jakościowego ukończenia prac);

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

- sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę do odbiorów częściowych                       i odbioru końcowego;

- wspieranie przy przeprowadzaniu rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie            z umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót;

- potwierdzenie gotowości do odbioru robót, dokonanie odbioru robót w obecności Zamawiającego i Wykonawcy robót;

- prowadzenie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych                                         na ww. zasadach (w ramach ustanowionego w umowie wynagrodzenia);

- dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót;

- doradztwo i opiniowanie, uzgadnianie dokumentów oraz wszelkie inne czynności mające na celu należytą realizację zadania – zgodnie z obowiązującym prawem oraz wytycznymi Zamawiającego;

Zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego został szczegółowo opisany                          w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3.

Termin wykonania zamówienia

- Usługa objęta przedmiotem zamówienia realizowana będzie przez okres 15 miesięcy począwszy od daty podpisania umowy, nie krócej jednak niż do czasu zakończenia czynności odbioru końcowego i rozliczenia wykonanych robót budowlanych. Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych to lipiec 2026 r.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych ponad planowany, Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie określonym w zapytaniu ofertowym i niniejszej umowie, do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót budowlanych, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w odpowiednim zakresie, także w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane.

- Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego tj. czas dojazdu przedstawiciela Wykonawcy na plac budowy wyniesie do …. godzin.

§ 4.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu, zgodnie     z jego ofertą stanowiącą integralny załącznik do niniejszej umowy i wynosi: ...........................zł brutto (słownie: ................................... ).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałą ceną ryczałtową, ustaloną na całkowity czas umowy, niepodlegającą zmianom i stanowi maksymalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.

- Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty, w tym m.in.:

- wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,

- koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet                       i noclegów,

- koszty pobytu na budowie;

- Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie realizowana w dwóch transzach:

- za wykonanie 1 etapu realizacji robót, po uprzednim podpisaniu przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu częściowego odbioru usługi, proporcjonalnie do stanu zaawansowania odebranych robót budowlanych, pod warunkiem, że wartość usługi nie przekroczy 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu umowy.

- po zakończeniu czynności odbioru końcowego i rozliczenia wykonanych robót budowlanych- pozostała część.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, adresowana na: Nabywcę: Gminę Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP 847-158-70-61, odbiorcą której jest Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, będzie płatne przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nr ……………………………………., w terminie ........... dni o daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury .

- Warunkiem zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia jest uregulowanie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań za prace wykonane przez podwykonawców i przekazanie Zamawiającemu:

- kopii faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty podwykonawcy należnego wynagrodzenia,

- pisemne oświadczenie Podwykonawcy, że nie rości żadnych praw wobec Zamawiającego, co do kwoty należnej za wykonane usługi.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 5 .

Prawa i Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja zadań określonych w niniejszej umowie.

- Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z obowiązującymi przepisami

- Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy:

-  ......................... -  posiadającej/ posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności stanowiące podstawę                             do wykonywania nadzoru inwestorskiego,  nr ..................;

- ………………….- posiadającej/ posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                   i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których  w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności nr………………………………………..;

-……………………….-  posiadającej/posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności nr……………………………………..;

- Wykonawca, przy realizacji zadania, działa w imieniu Zamawiającego w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczości, monitoringu, kontroli. Podejmuje decyzje w uzgodnieniu                         z Zamawiającym we wszelkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych, właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń.

- Inspektor zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz podmiotu sprawującego nadzór autorski oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych.

- Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową na roboty budowlane. Konieczność wykonania robót dodatkowych wraz z określeniem szacunkowej wartości robót dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robót budowlanych musi zostać stwierdzona w protokole konieczności robót dodatkowych, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu               na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią to Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia wykonawcy robót zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy,  o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.

§ 6.

Prawa i Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową.

- Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych warunków w umowie.

- Zamawiający zobowiązuje się do uczestniczenia w naradach dotyczących nadzorowanej inwestycji.

- Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia wykonywania usługi – nadzoru inwestorskiego              w przypadku wstrzymania robót budowlanych/ rozwiązania lub odstąpienia od umowy                         z Wykonawcą robót budowlanych.

- Zawieszenie nastąpi na podstawie pisemnego zawiadomienia skierowanego do Inspektora Nadzoru, najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem zawieszenia.

- Zawieszenie, o którym mowa w ust. 4, wstrzymuje realizacje płatności wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust.1 niniejszej umowy.

§ 7.

Zasady porozumiewania się stron

- Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem usług objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom drogą elektroniczną lub faksem (każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji), a także w drodze konsultacji na okoliczność, których będą sporządzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Zamawiającego  i Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych – koordynacyjnych                       z udziałem przedstawicieli Inspektora, Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy takich narad będzie ustalał Zamawiający.

- Narady, o których mowa w ust 2. będą protokołowane przez Wykonawcę, a kopie protokołu będą przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na naradę.

- Nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego, będzie sprawowany przez jego przedstawicieli:

….............. - ….........................

….............. - …..........................

- Przedstawicielem Wykonawcy/ Inspektora będzie

…....................................tel....................e- mail.....................

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń przedstawiciela Zamawiającego.               W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres Umowy ma prawo odmówić wykonania polecenia. W terminie 3 dni, licząc od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem, przekazując kopie polecenia przedstawiciela Zamawiającego.

- Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy, z kopią dla przedstawiciela Zamawiającego wterminie 3 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego jest decyzją ostateczną.

§ 8.

Kary umowne

- Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w przypadku:

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                        w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1. niniejszej umowy,

- nie przystąpienia do  realizacji przedmiotu umowy  w terminie 30 dni od daty podpisania umowy bądź przerwania jej realizacji na więcej niż 14 dni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1. niniejszej umowy,

- przekroczenia czasu reakcji na wezwanie Zamawiającego tj. czasu dojazdu na plac budowy określonego w § 3. ust 4. – 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

- dopuszczenia do pracy na terenie budowy podwykonawców niezgłoszonych zamawiającemu przez Wykonawcę robót budowlanych – w wysokości 5 000,00 zł,

- gdy Wykonawca nie będzie uczestniczył w naradach roboczych i spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiającego, w wysokości 1 000,00 zł za każdą nieobecność,

- stwierdzenia niewykonywania lub niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków,                    o których mowa w § 2 umowy - w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4. ust 1 w niniejszej umowie, za każde uchybienie,

- nieprzedłużenia dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnego ubezpieczenia                                  od odpowiedzialności cywilnej, w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- niezgłoszenia podwykonawców, o których mowa w § 13 ust. 4, w wysokości 10000,00 zł za każde niezgłoszenie,

- nieprzedłożenia kopii umów o podwykonawstwo lub ich zmian, o których mowa w § 13 ust. 14, w wysokości 10.000,00 zł za każde nieprzedłużenie,

- zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy/ów – w wysokości 10.000,00 zł za każdą dokonaną przez Zamawiającego płatność bezpośrednią na rzecz podwykonawcy/ów,

- Kary umowne, o których mowa w ust 1. mogą być potrącane przez Zamawiającego                                 z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie usługi. Wykonawca wyraża na to zgodę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,                o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich każda ze stron może dochodzić na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy.

§ 9.

Błędy w nadzorze

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie oraz ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałą szkodę.

§ 10.

Rękojmia

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne obiektu, powstałe               w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji       obowiązującego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 11.

Ubezpieczenie wykonawcy

- Wykonawca posiada polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na dowód czego przedstawi Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy komplet dokumentów ubezpieczeniowych, z których wynika pełna treść warunków ubezpieczenia. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych rozumie się: polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres wykonywania umowy, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.

§ 12.

Odstąpienie od umowy

- Poza przypadkami określonymi w art. 456 ust. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w sytuacji gdy:

- Wykonawca nie przystąpił do realizacji usług nadzoru w terminie 60 dni od podpisania umowy,                 lub przerwał na więcej niż 30 dni,

- trzykrotnie zostanie stwierdzone że Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki lub nie wykonuje któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie,

- Wykonawca zaprzestał utrzymania aktualności polisy ubezpieczeniowej,

- Zamawiający powziął informację o realizowaniu usług przez podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu,

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy.

- Wykonawca lub osoba działająca w jego imieniu sprawująca nadzór inwestorski, utraci  uprawnienia, zezwolenia niezbędne do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy;

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Odstąpienie od umowy powinno zawierać uzasadnienie i nastąpi w terminie 30 dni od daty ujawnienia przyczyn odstąpienia, przy zachowaniu formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego          z tytułu wykonanej części umowy.

- Wykonawca w terminie 7 dni od daty skutecznie wniesionego przez zamawiającego, oświadczenia   o odstąpieniu od umowy, przekaże Zamawiającemu, dokumenty dotyczące budowy, będące                          w jego posiadaniu.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 13.

Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy        i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie umowy.

- Wykonawca nie zleci Podwykonawcom innych części zamówienia niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty wymagane do akceptacji Podwykonawcy, tj. wzór umowy z Podwykonawcą zawierającą co najmniej wynagrodzenie oraz termin jego zapłaty. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

- Do wszelkich zmian do umów między Wykonawcą, a Podwykonawcą stosuje się procedurę określoną w ust. 4.

- Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej, stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą,                 z tymże termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni.

- Jeżeli Podwykonawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane usługi, które zostały poświadczone do zapłaty, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że sumy należne Podwykonawcy za usługi oraz wynagrodzenie należne, zostały zapłacone albo że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę.

- Jeżeli po wezwaniu, o którym mowa w ust. 8 dot. Podwykonawcy usług Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne Podwykonawcy zostały zapłacone to Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy należną kwotę. Zapłata na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana                  w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między Wykonawcą a Zamawiającym.

- Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

- Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy,                        o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni po doręczeniu wezwania opisanego powyżej.

- Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za usługi wykonane przez Podwykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany w umowach zawieranych przez niego z Podwykonawcami, zawrzeć postanowienia ustanawiające solidarną odpowiedzialność Wykonawcy za wynagrodzenie należne dalszym podwykonawcom, według zasad określonym w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy z Podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§ 14.

Zmiana umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć.

- Zmiany postanowień zawartej Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić między innymi                 w następujących przypadkach:

- zmiana w składzie osób zdolnych do wykonania zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności , których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata  na kluczowe stanowisko.

- wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

§ 15.

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawne               w szczególności ustawę Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks Cywilny.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           			      WYKONAWCA:

1.

2.

Załącznik nr 1 do umowy nr …. z dnia …...........

Do ogólnych obowiązków Inspektora nadzoru należy, w szczególności:

- W czasie realizacji zadania.

- kontrola realizowanych robót budowlanych,

- dot. Inspektora Koordynatora - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej – min. raz w tygodniu, a w razie potrzeby na każdorazowe wezwanie Zamawiającego/Wykonawcy,

- dot. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży sanitarnej oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej -min. raz w tygodniu - w okresie, kiedy będą realizowane prace w odpowiednich branżach, a w razie potrzeby na każdorazowe wezwanie Zamawiającego/Wykonawcy.

Każdorazowa kontrola musi być potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego – wpisem                  w karcie pobytu, w przypadku kontroli poza godzinami pracy tut. urzędu – przez kierownika budowy;

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych                         i finansowych związanych z realizacją inwestycji;

- zapewnienie stałego przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. W celu zapewnienia jasnego i rzetelnego przekazu Zamawiający preferuje kontakt za pośrednictwem adresów e-mail;

- stworzenie wzorów dokumentów m.in. karty pobytu na budowie, notatki z narady, wniosku materiałowego, protokołu konieczności, raportu miesięcznego oraz innych dokumentów wymaganych do prawidłowej realizacji zadania oraz przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającego;

- organizowanie oraz przewodniczenie w naradach technicznych, koordynacyjnych i radach budowy, w których biorą udział przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego oraz sporządzenie protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie do 7 dni kalendarzowych;

- składanie miesięcznych raportów o stanie zaawansowania zadania oraz występujących trudnościach w jego realizacji (raportowaniu zagrożeń dla terminowego i jakościowego ukończenia prac) z uwzględnieniem dokumentacji fotograficznej z poszczególnych elementów robót, również z czynności odbiorowych. Raporty miesięczne będą przedkładane w terminie do     7-go dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy raport;

- niedopuszczenie do wykonywania prac w ramach podwykonawstwa przez niezaakceptowanych podwykonawców, niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego informacji o zaistniałej sytuacji;

- bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót i ewentualnych trudnościach w realizacji zadania;

- dokonywanie regularnych wpisów w dzienniku budowy;

- kontrola zgodności i jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów z warunkami pozwolenia na budowę, dokumentacją projektową, przepisami techniczno- budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej;

- każdorazowa weryfikacja i zaopiniowanie przedkładanego przez Wykonawcę robót harmonogramu do 3 dni od przekazania przez Wykonawcę robót;

- egzekwowanie od Wykonawcy robót wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót;

- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót                      w porozumieniu z Kierownikiem budowy oraz w razie potrzeby autora projektu lub rzeczoznawców;

- koordynacja działań pomiędzy przedstawicielami Nadzoru autorskiego, Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalności oraz doprowadzenie do wypracowania rozwiązań technicznych niezbędnych do terminowej i należytej realizacji Zadania, w tym wydanie opinii w formie pisemnej i przekazanie jej Zamawiającemu do akceptacji w terminie            3 dni. Zamawiający dokonuje akceptacji w terminie 3 dni. 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć powyższe terminy;

- weryfikacja wniosków materiałowych składanych przez wykonawcę pod kątem zgodności                   z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi normami, zatwierdzanie lub odrzucanie proponowanych materiałów i technologii, jeśli nie spełniają one wymagań jakościowych lub projektowych. Kontroli certyfikatów, aprobat technicznych oraz deklaracji zgodności dla proponowanych materiałów budowlanych. Informację o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu materiałów wraz z kopią wniosku Inspektor nadzoru  każdorazowo jest zobowiązany na bieżąco przekazać Zamawiającemu w formie e-mail;

- zatwierdzanie przedkładanych próbek wszelkich materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę;

- w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Inspektor nadzoru jest zobowiązany niezwłocznie wstrzymać roboty budowlane oraz w porozumieniu z Kierownikiem budowy oraz Zamawiającym podjąć odpowiednie decyzje, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz zobowiązać Wykonawcę do przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów budowlanych oraz urządzeń technicznych. Decyzje wpisuje do Dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę robót oraz Nadzór autorski;

- w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Inspektor nadzoru spisuje, przy udziale Zamawiającego, Kierownika budowy ( w przypadkach tego wymagających -przedstawiciela Nadzoru autorskiego), protokół konieczności;

- wstrzymanie robót  prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie                      z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót i niezwłocznie pisemnie zawiadomienie Zamawiającego o tym fakcie;

- wydawanie pisemnej opinii w zakresie zawieszenia całości lub części robót, w przypadkach określonych w Umowie, oraz potwierdzenie wpisem do Dziennika Budowy po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego; Inspektor nadzoru w przypadku przerwania realizacji Zadania wykonuje wszelkie czynności związane z tym przerwaniem, w tym, co najmniej nadzoruje przejęcie placu budowy, roboty zabezpieczające, wykonuje inwentaryzację robót i inne niezbędne czynności, zgodnie z zapisami Umowy.

- sporządzenie inwentaryzacji robót wykonanych w ramach Umowy w przypadku ich przerwania          z jakiejkolwiek przyczyny;

- sprawdzanie robót ulegających zakryciu lub zanikających, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez Kierownika budowy w Dzienniku budowy; prowadzenie identyfikacji robót podlegających zakryciu lub zanikających metodą fotograficzną, która polega na bieżącym dokumentowaniu każdej czynności budowlanej przed jej zakryciem i spisanie protokołu odbioru robót, który wraz z załącznikami w formie fotografii  stanowi dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie robót;

- czynny udział w przeprowadzaniu i nadzorowaniu prób i sprawdzeń;

- w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej, przeprowadzenie analizy sytuacji i doradzenie Zamawiającemu sposobu rozwiązania problemu poprzez pisemne zaopiniowanie planu działania Wykonawcy robót przedstawionego na taką okoliczność;

- sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę robót;

- pisemne opiniowanie wystąpienia Wykonawcy robót, np. o przedłużenie czasu na ukończenie robót, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia Wykonawcy robót;

- wyegzekwowanie od Wykonawcy robót bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych, placu budowy oraz przyległego terenu do zaplecza budowy;

- pisemne opiniowanie konieczności wykonania robót dodatkowych, uwzględniając zapisy Umowy, weryfikacja oszacowanej wartości tych robót, przedłożenie w/w dokumentów Zamawiającemu w terminie 5 dni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć powyższy termin.

- nadzorowanie robót dodatkowych;

- sprawdzanie, weryfikacja przedkładanych do odbiorów częściowych/odbioru końcowego kosztorysów/obmiarów;

- Obowiązki Inspektora nadzoru związane z odbiorem końcowym, w szczególności:

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, jak również potwierdzenie, że obiekt nadaje się do użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

- zapewnienie nadzoru i akceptowanie przeprowadzanych testów technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia;

- po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i Umowie prób i sprawdzeń, potwierdzenie w Dzienniku budowy zapisu Kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należytym urządzeniu i uporządkowaniu terenu budowy;

- sprawdzenia kompletności dokumentacji powykonawczej zgromadzonej i przedłożonej przez Wykonawcę (włączając w to dokumentację powykonawczą geodezyjną);

- koordynowanie odbiorów specjalistycznych wymaganych przepisami, wymogami Zamawiającego;

- sprawdzenie stopnia szczegółowości i kompletności instrukcji obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, tak aby umożliwiały one poprawną eksploatację obiektu;

- Obowiązki Inspektora nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji:

- uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek;

- potwierdzenie usunięcia przez Wykonawcę robót wad i usterek;

- w przypadku zaistnienia kwestii spornych dotyczących wykonywanych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót, Inspektor nadzoru zobowiązany jest uczestniczyć                           w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. na każdym etapie procesu budowlanego oraz 
w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót gwarancji i rękojmi.

3.Do szczegółowych zadań Inspektora Koordynatora należą:

- koordynowanie pracy zespołu inspektorów powołanych do nadzoru inwestorskiego dla w/w zadania inwestycyjnego;

- opiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez Wykonawcę robót oraz wnioskowanie o ewentualne jego zmiany w trakcie trwania budowy;

- przygotowanie do odbiorów częściowych robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbiorów oraz uczestnictwo w odbiorach robót i zatwierdzanie protokołów odbiorów robót częściowych;

- powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy;

- prowadzenie bieżącej kontroli inwestycji oraz aktualizowanie końcowej wartości zamówienia;

- weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót;

- Inspektor Koordynator ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, niewymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji                     i rozliczenia zadania oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego.